Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «РГЭС»

за июль 2015 год.

| №№ п/п | Наименование объекта | Начало | Окончание | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Поселок" ЗРУ-6кВ яч. №4,6,8 | 02.07.2015 | 02.07.2015 | ППР |
| 2 | ПС "Поселок" ЗРУ-6кВ яч. №16 | 03.07.2015 | 03.07.2015 | ППР |
| 3 | КТПН-14п | 06.07.2015 | 06.07.2015 | ППР |
| 4 | КТПН-35п | 06.07.2015 | 06.07.2015 | ППР |
| 5 | КТПН-41п | 06.07.2015 | 06.07.2015 | ППР |
| 6 | ПС Город-3 ЗРУ-10кВ яч.№5, №15 | 07.07.2015 | 07.07.2015 | ППР |
| 7 | КТПН-42п | 07.07.2015 | 07.07.2015 | ППР |
| 8 | КТПН-43п | 07.07.2015 | 07.07.2015 | ППР |
| 9 | КТПН-23п | 07.07.2015 | 07.07.2015 | ППР |
| 10 | КТПН-44п | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ППР |
| 11 | КТПН-46п | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ППР |
| 12 | КТПН-56п | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ППР |
| 13 | КТПН-59 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | ППР |
| 14 | КТПН-98п | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ППР |
| 15 | КТПН-63п | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ППР |
| 16 | КТПН-25А | 09.07.2015 | 09.07.2015 | ППР |
| 17 | КТПН-76п | 10.07.2015 | 10.07.2015 | ППР |
| 18 | КТПН-2202 | 10.07.2015 | 10.07.2015 | ППР |
| 19 | КТПН-2303 | 10.07.2015 | 10.07.2015 | ППР |
| 20 | КТПН-34п | 15.07.2015 | 15.07.2015 | ППР |
| 21 | КТПН-49п | 20.07.2015 | 20.07.2015 | ППР |
| 22 | КТПН-21п | 21.07.2015 | 21.07.201 | ППР |
| 23 | ТП-75 1СШ-0,4кВ | 23.07.2015 | 23.07.2015 | ППР |
| 24 | ПС Промзона ВЛ-10кВ Ф-112 ,Ф-205 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | ППР |
| 25 | КТПН-170п | 24.07.2015 | 24.07.2015 | ППР |
| 26 | ПС Промзона ВЛ-10кВ Ф-112 ,Ф-205 | 24.07.2015 | 24.07.2015 | ППР |
| 27 | ТП-75 2СШ-0,4кВ | 28.07.2015 | 28.07.2015 | ППР |